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ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящий отчёт представляется в соответствии с требованиями постановления Правительства города Москвы от 10.09.2012 № 474‑ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципальных округов отчёта глав управ районов и информации руководителей городских организаций» о результатах деятельности в 2025 году ГБУ «Жилищник Останкинского района».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На обслуживании ГБУ «Жилищник Останкинского района»:
- 161 МКД
- 44 ОДХ
- 119 ДТ
- 1 ТПУ
- 19 ООПТ
- 1908 парковочных мест.
Для обеспечения непрерывного цикла работ на указанных объектах штатная численность составляет 595 человек.


БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. Комплексное благоустройство дворовых территорий
В рамках финансирования, предусмотренного средствами стимулирования управы района, в 2025 году были благоустроены 12 дворовых территорий. Комплексное благоустройство территорий проведено
по адресам (3 адреса):
1. ул. 1-я Останкинская, д. 37/39, 37/41, 41/9, 5-й Останкинский переулок, д. 11, 11А:
· полностью заменён верхний слой асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и пешеходно - тропиночной сети;
· выполнено устройство пешеходно - тропиночной сети;
· уложено резиновое покрытие детской игровой площадки;
· установлены новые малые архитектурные формы (скамейки, урны, качели, игровой комплекс, карусель, батут и прочее);
· произведена замена бортового камня;
· высажен кустарник;
· выполнен ремонт газона.
2. ул. 2-я Останкинская, д. 10:
· создана новая площадка для отдыха с установкой малых архитектурных форм (скамейки, урны, скамейки‑качели);
· выполнен ремонт газона;
· осуществлена посадка кустарника. 
3. ул. 2-я Останкинская, д. 8: 
· реконструирована спортивная площадка с установкой тренажёров;
· обустроена хоккейная коробка с воротами;
· уложено резиновое покрытие на спортивной и хоккейной площадках;
· демонтирована детская игровая площадка, располагавшаяся в границах зоны трубопровода высокого давления МОЭК;
· заменён верхний слой асфальтобетонного полотна внутридворового проезда и парковки (с расширением);
· произведена замена бортового камня;
· устроена пешеходно ‑ тропиночная сеть;
· восстановлен газон. 

Локальные благоустроительные работы на детских площадках
На 9 дворовых территориях выполнены работы по устройству основания и резинового покрытия:
1) ул. Академика Королева, д. 1;
2) ул. Академика Королева д. 3;
3) ул. Академика Королева д. 9, корп. 1;
4) проспект Мира д. 103;
5) ул. Кондратюка, д. 2;
6) Звездный бульвар, д. 30, корп. 1 и корп. 2, д. 34, корп. 1 и корп. 2;
7) Звездный бульвар, д. 38, корп. 1 и корп. 2, д. 42, корп. 1 и корп. 2;
8) проспект Мира, д. 89;
9) проспект Мира, д. 91, корп. 2.

Реконструкция контейнерных площадок
В отчётном периоде проведена реконструкция 13 площадок, в том числе 1 бункерной:
1) ул. Бочкова, д. 6, корп. 1;
2) ул. Бочкова, д. 8, корп. 1;
3) ул. Годовикова, д. 1, корп. 2;
4) ул. Годовикова д. 2;
5) ул. Годовикова д. 3;
6) ул. Годовикова д. 6;
7) Звездный бульвар, д. 8, корп. 2;
8) ул. Академика Королева, д. 3;
9) проспект Мира, д. 91, корп. 2;
10) проспект Мира, д. 99;
11) проезд Ольминского, д. 3;
12) ул. 2-я Останкинская, д. 2;
13) ул. Цандера, д. 4, корп. 2 (КП+БП).

Устройство наружного освещения
В 2025 году выполнена установка 22 опор наружного освещения:
1) проспект Мира, д. 103 – 14 шт.
2) ул. 1-я Останкинская, д. 37/39, 37/41, 41/9, 5-й Останкинский переулок, 
д. 11, 11А – 8 шт.

2. Озеленение и уход за зелёными насаждениями
Высадка кустарников и деревьев
В течение года высажено 200 кустарников и 15 деревьев:
· в сквере «Звёздный бульвар» — 100 кустарников и 10 деревьев;
· в сквере на пересечении улиц Академика Королёва и 1‑й Останкинской — 100 кустарников и 5 деревьев.

Уход за зелёными насаждениями
В рамках планового обслуживания выполнены следующие работы:
· санитарная обрезка деревьев — 500 шт.;
· удаление аварийных и сухостойных деревьев — 340 шт.;
· обрезка живой изгороди (кустарник) — 1 211,2 п. м.;
· удаление пней — 200 шт.
Дополнительно отработано 414 заявок граждан по вопросам санитарной обрезки, кронирования и удаления сухостойных и аварийных деревьев.

Цветочное оформление
Весенние работы по озеленению проведены на общей площади 6 002,3 кв. м. Высажены:
· многолетние цветы: астильба, дельфиниум, пионы, роза парковая, камнеломка, лаванда, флокс, хоста, ирис;
· однолетние цветы: бегония, петуния, тагетес прямостоячий, циния, тюльпаны, герань, виола.
Озеленение выполнено по адресам:
· сквер между улицами Новомосковская и Аргуновская (575,2 кв.м, 
6 049 шт.);
· озеленённая территория Мемориального дома‑музея им. С.П. Королёва (209,3 кв.м, 1 806 шт.);
· Останкинский сквер (244,6 кв.м, 1 905 шт.);
· Звёздный бульвар (4 973,2 кв.м, 118 282 шт.).
Осенью высажено 102 149 штук луковичных растений (преимущественно тюльпанов) на территории Останкинского сквера, Мемориального дома‑музея им. С. П. Королёва и в сквере на Звёздном бульваре.
Итоговые показатели высадки:
· однолетников — 178 329 шт.;
· многолетников — 51 862 шт.


СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Подготовка к зимнему периоду 2025–2026 гг.
При подготовке жилого фонда Останкинского района к зимнему периоду выполнены следующие виды работ по 159 МКД:
· ремонт, промывка и гидравлические испытания систем центрального отопления;
· восстановительные работы тепловой изоляции на трубопроводах и расширительных баках систем ЦО, ГВС, а также на регулирующей арматуре;
· проверка контрольно‑измерительных приборов;
· ремонт кровельного покрытия, остекления, закрытие чердачных слуховых окон;
· утепление и прочистка домовых и вентиляционных каналов;
· восстановление тепловых контуров лестничных клеток: замена разбитых стеклоблоков, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений, дверей переходных балконов, установка крышек лотков на воронках наружного водостока, переключение внутреннего водостока на зимний режим работы, гидроизоляция подвальных помещений, консервация поливочных систем.
Все объекты допущены к эксплуатации жилищной инспекцией по СВАО, паспорта готовности подписаны.


Реализация программы по ремонту подъездов многоквартирных домов

В 2025 году в рамках планового текущего ремонта выполнены работы в 76 подъездах по 23 адресам:
	№
п/п
	Адрес
	Кол-во подъездов

	1. 
	Мурманский проезд, д. 22
	4

	2. 
	ул. Аргуновская, д. 4
	4

	3. 
	ул. Аргуновская, д. 6, корп. 1
	4

	4. 
	ул. 2-я Новоостанкинская, д. 15
	2

	5. 
	ул. 2-я Новоостанкинская, д. 25
	1

	6. 
	ул. 1-я Останкинская, д. 14/7
	2

	7. 
	ул. 1-я Останкинская, д. 21А
	1

	8. 
	ул. 1-я Останкинская, д. 37/39
	3

	9. 
	5-й Останкинский переулок, д. 11А
	3

	10. 
	ул. Кондратюка, д. 12
	3

	11. 
	ул. Кондратюка, д. 8
	3

	12. 
	ул. Кондратюка, д. 4
	3

	13. 
	Звездный бульвар, д. 4
	2

	14. 
	ул. 3-я Новоостанкинская, д. 21
	3

	15. 
	ул. 3-я Новоостанкинская, д. 15
	3

	16. 
	ул. Годовикова, д. 5
	6

	17. 
	ул. Калибровская, д. 20А
	3

	18. 
	Мурманский проезд, д. 20
	4

	19. 
	проспект Мира, д. 89
	4

	20. 
	ул. Большая Марьинская, д. 8
	3

	21. 
	ул. Большая Марьинская, д. 10
	3

	22. 
	ул. Большая Марьинская, д. 23
	3

	23. 
	проспект Мира, д. 97
	9



В текущий ремонт подъездов входит:
· ремонт ступеней крыльца и входных площадок;
· ремонт и окраска наружных стен при входе в подъезд;
· ремонт и окраска плит козырьков, с восстановлением гидроизоляционного покрытия;
· ремонт входных металлических дверей (уплотнение по периметру, окраска, доводчик, запирающее устройство);
· ремонт кровельного покрытия над подъездом;
· ремонт чердачных и подвальных дверей;
· ремонт тамбурных (переходных) дверей;
· восстановление лестничных и оконных ограждений, поручней;
· ремонт оконных рам на лестничных клетках;
· ремонт полов лестничных клеток и квартирных холлов;
· ремонт и окраска стен, потолков с выполнением подготовительных работ;
· нумерация этажей;
· приведение электропроводки в работоспособное состояние;
· оборудование подъездов светильниками с энергосберегающими лампами, установка датчиков движения;
· приведение отопительных приборов и трубопроводов лестничных клеток в исправное состояние, окраска масляным составом;
· укомплектование шкафов пожаротушения;
· ремонт и устройство запирающими устройствами электрощитков;
· ремонт и окраска ствола мусоропровода;
· ремонт и окраска почтовых ящиков;
· проведение мероприятий для маломобильных групп;
· приведение в порядок кабин лифтов.

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА

Аварийная служба ГБУ «Жилищник Останкинского района» в 2025 году.
На базе ГБУ «Жилищник Останкинского района» сформирована аварийная служба, которая в круглосуточном режиме обслуживает 161 МКД в Останкинском районе. В случае необходимости выезжает для обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.


СВОДНАЯ МОБИЛЬНАЯ ГРУППА

СМГ (сводная мобильная группа) – группа, состоящая из 120 действующих сотрудников ГБУ «Жилищник Останкинского района», которые на постоянной основе выезжают на обучение, тренировки, и при необходимости тушение пожаров в регионах РФ.
Основными целями и задачами СМГ являются: 
1. Ликвидация Чрезвычайных ситуаций и природных пожаров.
2. Проведение первоочередных мероприятий по защите населения и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение пожарной безопасности в пределах своей компетенции.
3. Организация мероприятий по сбору и обмену информацией о чрезвычайных ситуациях и природных пожаров в ходе проведения работ по их ликвидации.
4. Эвакуация населения и имущества, оказавшегося в зоне чрезвычайных ситуаций и оказание первой помощи.
5. Организация связи с подразделениями Мобильного отряда (команды) ГБУ.
6. Оформление организационной документации (проектов, решений, отчетов, актов и донесений).

СМГ выезжала и базировалась на постоянной основе на территории Рязанской области для ликвидации лесных пожаров, а также по недопущению возгорания в жилом секторе.

ТЕХНИКА

Для содержания объектов дорожного хозяйства и поддерживания Останкинского района в надлежащем состоянии, в ГБУ «Жилищник Останкинского района» находится 62 единицы транспортных средств. Из них в зимний период используется 6 единиц техники, всесезонно используется 60 единиц техники.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]ГБУ «Жилищник Останкинского района» работает для комфортного проживания жителей и гостей Останкинского района и выполнения задач, поставленных комплексом жилищно-коммунального хозяйства Правительства Москвы.
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